Erfarenhetsdokument
# Erfarenheter
## Oscar Fredriksson:
Använd verktyg som git. Det är väldigt smidigt och alla i gruppen kan enkelt komma åt koden. Det bästa som jag har märkt är att sitta tillsammans och programmera. Då får man bättre koll på vad de andra i gruppen jobbar på och man blir mer alert när någon gör en ändring som man kan uppdatera med hjälp av git.
## Alexander Ernfridsson:
Det var första gången för oss alla att skriva en kravspecifikation vilket ledde till att vi följde anvisningarna från kursen till punkt och pricka och följde de metoder som angavs. Vi skrev ner alla funktioner användaren skulle kunna köra och de saker som skulle synas på skärmen och vilka bibliotek som vi skulle använda oss av. Alla saker som var svårare än kursens innehåll men som vi ändå ville försöka göra satte vi upp som ”bör-krav”. Det är saker som inte måste vara uppfyllda för att specifikationen ska vara uppfylld. Resten av kraven var ”ska-krav” och var de kraven som måste vara uppfyllda för att bli godkänd i kursen. Jag upplevde detta som en rolig fas eftersom det var nu vi riktigt bestämde oss för vad vi skulle göra och vad projektet skulle innehålla.
Sammanfattningsvis tyckte vi att kravspecifikationen blev bra och alla blev nöjda och vi fick många bra erfarenheter med oss. Några av dom var hur en kravspecifikation för mjukvara ser ut. Vad som är viktigt att ha med. Att inte ta sig vatten över huvudet, skriv till saker som är oklara i ett t.ex ”bör-krav”. Dålig ide att skriva ska-krav som det inte är säkert att det hinner implementeras eller saker som ingen vet är faktiskt möjligt att implementera med den kompetens som finns.
I framtiden kommer vi ha mer kött på benen inom detta område och mindre misstag kommer göras som kan leda till otäcka konsekvenser som t.ex. utebliven lön för ett arbete man gjort p.g.a. en icke uppfylld kravspecifikation.
## Oskar Eriksson:
Det är extremt viktigt att skapa en så detaljerad designspecifikation som det bara går. Designspecifikationen är det som avgör hur smidigt implementationen går senare, så länge ni inte gjort en grov miss I eran problemlösning.
Då man sätter sig och ska påbörja implementationen är det viktigt att man tar ett problem i taget. Ta inte tag i för många moduler samtidigt utan bygg dig uppåt. Fokusera på att verkligen göra klart moduler innan du börjar på nästa steg. Detta miskar risken för framtida problem.
Prata mycket inom gruppen. Bra kommunikation är nyckeln till varje projekt oavsett storlek. Vi sitter ofta tillsammans I gruppen och detta gör att vi ständigt kan uppdatera resten av gruppen på vad vi gör.
Testa ofta. Din designspecifikation må vara mycket bra och implementationen går snabbt och smidigt men om du sedan stöter på ett problem som endast finns inom en viss modul så är det smidigare att ta hand om det innan man sätter ihop denna med andra moduler för att minska söktiden för problemet.
## Axel Blackert:
Det underlättar för alla om man använder samma stil och standard när man skriver kod. Att komma överens redan från början med hur indentering ska se ut, namn på funktioner och namn på variabler gör koden mycket mer lättläst och enklare att sätta sig in I. Man kan tillexempel direkt se bara på variabel namnet om det är en medlemsvariabel, argument eller en temporär variabel.
Detta kombinerat med tydliga och bra kommentarer gör så man enkelt kan ändra I kod som någon annan har skrivit.